Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

Grupo Z

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluno | RA | E-mail | Celular |
| Vitor Soares De Oliveira | 1901878 | vitor.soliveira@aluno.faculdadeimpacta.com.br | (11)97953-2484 |
| Italo Rodrigues da Silva | 1901642 | italo.silva@aluno.faculdadeimpacta.com.br | (11) 97682-2338 |
| Henrique Marinho de Almeida | 1901772 | henrique.almeida@aluno.faculdadeimpacta.com.br | (11) 94730-5501 |

Grupo Z

|  |
| --- |
| Tema |
| Desenvolvimento Web |

Legenda:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 1 | interface moderna | C | A | A | 1 |
| 2 | Busca de produtos | C | A | A | 1 |
| 3 | Encomenda | C | A | A | 1 |
| 4 | Lista de Desejos | C | A | A | 1 |
| 5 | Cadastro | C | A | A | 1 |
| 6 | Login por facebook | U | M | M | 2 |
| 7 | Recuperar a senha | C | A | A | 1 |
| 8 | Cadastro de novos produtos | C | A | A | 1 |
| 9 | Exibição de produtos comprados | U | M | M | 2 |
| 10 | Exibição de promoções | U | M | M | 2 |
| 11 | Pagamento online | C | A | A | 1 |
| 12 | Avaliação dos produtos | I | B | B | 3 |
| 13 | Avaliação da entrega | I | B | B | 3 |
| 14 | Carrinho de compra | C | A | A | 1 |
| 15 | Configuração de conta | C | A | A | 1 |
| 16 | Status do pedido | U | M | M | 2 |
| 17 | Refazer o pedido | C | A | A | 1 |
| 18 | Menu dos produtos | C | A | A | 1 |
| 19 | Login Google | U | M | M | 2 |
| 20 | Fidelidade com o cliente | I | B | B | 3 |
| 21 | CRM | I | B | B | 3 |
| 22 | Área do cliente | I | B | B | 3 |
| 23 | Relatório de vendas | U | M | M | 2 |
| 24 | Feedback de pedidos | I | B | B | 3 |
| 25 | FAQ | I | B | B | 3 |
| 26 | Cálculo de frete | C | A | A | 1 |
| 27 | Limitador de quilômetros para entrega | U | M | M | 2 |
| 28 | Cancelar venda | C | A | A | 1 |
| 29 | Editar compras | U | M | M | 2 |
| 30 | Fotos | C | A | A | 1 |
| 31 | Menu inicial | C | A | A | 1 |
| 32 | Sobre nós | I | B | B | 3 |
| 33 | Chat com robô (chatbot) | U | M | M | 2 |
| 34 | Localização da loja física | I | B | B | 3 |
| 35 | Perguntas frequentes | I | B | B | 3 |
| 36 | Rede sociais | I | B | B | 3 |
| 37 | Área de novidades | I | B | B | 3 |
| 38 | Banner de Promoçoes | U | M | M | 2 |
| 39 | Opção retirada na loja | C | A | A | 1 |
| 40 | Monte seu bolo | C | A | A | 1 |
| 41 | Ajuda | I | B | B | 3 |
| 42 | Descrição de pedido | U | M | M | 2 |
| 43 | Tickets | I | B | B | 3 |
| 44 | Dois fatores | I | B | B | 3 |
| 45 | Observação do pedido | U | M | M | 2 |
| 46 | Compartilhar | I | B | B | 3 |
| 47 | Análise de cliente | I | B | B | 3 |
| 48 | Visualizador | I | B | B | 3 |
| 49 | Clicks | I | B | B | 3 |
| 50 | Produtos mais pedidos | I | B | B | 3 |